**Ata de Reunião Projeto P.I – GRUPO 1**

Data: 12/04

Local: Biblioteca

Hora de Início: 9:00

Hora de Término: 10:20

Presentes:

Cristhian Lauriano Rocha Marqueze;  
Enrico Ferrer De Santana;   
Henry Kelvin Dos Santos Sena;  
Kauê De Oliveira Silva;  
Larissa Oliveira Freitas;  
Samuel Nascimento Dos Santos;  
Tabata Fernanda Dos Santos Silva.  
Ausentes:

**Pauta:**

* **Modelagem do Banco de Dados;**
* **Documentação;**
* **Product Backlog / Sprint Backlog;**
* **API de coleta;**
* **Arduíno.**
* **Escolha do novo PO e Scrum Master.**

**Desenvolvimento:**

No dia de hoje, discutimos sobre como poderíamos aperfeiçoar a modelagem logica do banco de dados para uma melhor administração do projeto, além disso, discutimos também sobre a documentação que foi atualizada pelo Henry e adicionamos em conjunto descrições em diversos itens no Backlog, tentamos também fazer os ajustes necessários na API de coleta de dados e no Arduino. Por fim, escolhemos o PO e o Scrum Master na próxima semana via sorteio, e foram escolhidos Tabata e Kauê como PO e Scrum master respectivamente.

**Conclusão sobre a reunião:**

Em conclusão, decidimos os cálculos da calculadora que será feito com base na temperatura e horas trabalhadas, escolhemos o novo PO e Scrum Master. e chegamos na conclusão que estamos cada vez mais produzindo e desempenhando melhor nas reuniões embora não tenhamos conseguido finalizar todas as tarefas propostas para a essa semana. Ademais, a calculadora, Documentação e validação com o Professor Rosim sobre o banco de dados faltam ser completos.

**Plano de Ação:**

**https://bandteccom-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/enrico\_santana\_sptech\_school/\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8852ABCB-35A1-465B-AEB3-E2C44C33BAAA%7D&file=Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20-%20Semana%2019-04.xlsx&action=default&mobileredirect=true**

**Observações:**

Nenhuma Observação no dia de hoje.

Esta ata foi redigida e aprovada pelos presentes na reunião.

São Paulo, **12** de **ABRIL** de 2024

Enrico Ferrer de Santana.