**Ata de Reunião Projeto P.I – GRUPO 1**

Data: 17/04/2024

Local: Biblioteca

Hora de Início: 9h10

Hora de Término: 10h20

**Presentes:**

Cristhian Lauriano Rocha Marqueze;  
Enrico Ferrer De Santana;  
Henry Kelvin Dos Santos Sena;  
Kauê De Oliveira Silva;  
Larissa Oliveira Freitas;  
Samuel Nascimento Dos Santos\*;  
Tabata Fernanda Dos Santos Silva.

**Ausentes:**

**Pauta:**

* **Alinhamento sobre o andamento das tarefas;**
* **Mudança no modelo do banco de dados;**
* **Planilha de Risco;**
* **Arduíno.**

**Desenvolvimento:**

A reunião se iniciou com um breve alinhamento a respeito do andamento das tarefas a serem entregues na semana, sendo que as seguintes tarefas já foram entregues:

Site institucional:

- Telas de login e cadastro (Cristhian);

- Header e home (Enrico);

- Simulador financeiro (Samuel);

Sobre o site institucional, faltam ser entregues as seguintes partes:

- Entre em contato (Henry);

- Dashboard (Tabata);

- Sobre a empresa (Kaue);

- Sobre o produto (Henry);

- Conheça a equipe (Larissa);

Mudança do modelo do banco de dados

Após validarmos o banco de dados do projeto com o professor Marcelo Rosim, percebemos que não fazia sentido ter duas chaves estrangeiras de sensor na tabela leitura, sendo assim, deixamos apenas uma e mudamos a ligação entre as tabelas Sensor e Leitura, tornando a tabela Leitura uma entidade fraca com chave primária composta

Planilha de risco

Acrescentamos os riscos na planilha de risco do projeto, mas ainda falta ponderar os fatores de risco, ações e como.

Arduino

Por fim, fizemos outro teste no arduino para garantir que estava funcionando corretamente. Corrigimos o erro que estava causando leitura de dados muito fora do esperado.

**Conclusão sobre a reunião:**

Em conclusão, ressaltamos que o prazo para entrega consta no dia 19/04/2024, e é de suma importância que as entregas combinadas sejam feitas dentro do prazo para o bom desenvolvimento do projeto.

**Plano de Ação:**

**https://bandteccom-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/enrico\_santana\_sptech\_school/\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B8852ABCB-35A1-465B-AEB3-E2C44C33BAAA%7D&file=Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o%20-%20Semana%2019-04.xlsx&action=default&mobileredirect=true**

**Observações:**

\*O integrante Samuel Nascimento Dos Santos compareceu à reunião às 10h10, entretanto havia notificado ao grupo que não conseguiria comparecer no horário previamente marcado.

Esta ata foi redigida e aprovada pelos presentes na reunião.

São Paulo, 17de **ABRIL** de 2024

Tabata Fernanda dos Santos Silva.